Reflexión Final

Siendo honestos, al principio SCRUM nos parecía más burocracia que otra cosa. Mover tarjetas en Jira, hacer dailies, escribir actas... no veíamos muy claro para qué servía todo eso en un proyecto tan pequeño.

Con el tiempo fuimos entendiendo el porqué de cada cosa. Las dailies, por ejemplo, parecen una tontería hasta que un día alguien menciona un bloqueo que lleva dos días sin decir nada y que estaba frenando al resto. El Sprint Review nos obligó a tener algo funcional para una fecha concreta, lo cual es más efectivo que cualquier deadline tradicional porque tienes que demostrarlo, no solo decir que está hecho.

Lo que peor llevamos fue mantener Jira al día de forma continua. Es fácil centrarse en programar y olvidarse de mover las tareas, y luego al final del sprint parece que todo se hizo en un día cuando no es así. Es algo que mejoramos en el Sprint 2 pero que al principio no gestionamos bien.

En general, ha sido una práctica más útil de lo que esperábamos. No tanto por el software en sí, sino por haber tenido que organizarnos de verdad, tomar decisiones sobre qué priorizar y aprender a trabajar con una metodología que, aunque a veces se siente como trabajo extra, tiene sentido cuando el equipo es más grande o el proyecto más largo.